NEONORTE

Kurupira — Módulo de Dimensionamento

Especificação Técnica de Refatoração UX-001

Para uso exclusivo do engenheiro responsável pela implementação

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Data | 22 de março de 2026 |
| Versão | 1.0 |
| Referência arquitetural | Arquitetura SaaS Engenharia WebGL Profunda |
| Auditoria técnica | relatorio_auditoria_tecnica.md — 22/03/2026 |
| Repositório | OEscolh1do/nexus-api (branch: main) |
| Stack | React 19 + Vite + Zustand + TypeScript |

# 1. Contexto e Situação Atual

O módulo de Dimensionamento do Kurupira foi reestruturado do modelo baseado em Abas (uma vista por vez) para o modelo Workspace Conectado (4 painéis simultâneos), seguindo a especificação UX-001. A reestruturação criou o esqueleto visual do novo workspace mas não migrou os componentes de engenharia existentes.

Situação crítica 20 componentes de engenharia existem no disco mas estão desplugados — nenhum painel novo os importa. O engenheiro não consegue dimensionar um sistema solar na interface atual. Nenhum arquivo legado foi apagado; todos podem ser remontados. A auditoria técnica revelou dois riscos P1 ausentes do plano original que exigem pré-condições antes das migrações.

## 1.1 Distribuição dos componentes por painel

| Painel destino | O que recebe | % do esforço |
| --- | --- | --- |
| RightInspector | Formulários de edição (módulos, inversores, strings, perdas, simulação) | ~60% |
| LeftOutliner | Inventários de equipamentos (árvore BOS hierárquica) | ~20% |
| TopRibbon | Barras de status unificadas + aprovação | ~15% |
| CenterCanvas | Overlays visuais (tensão MPPT, diretrizes) | ~5% |

# 2. Achados da Auditoria Técnica

A auditoria técnica de 22/03/2026 examinou três pré-condições arquiteturais antes de iniciar qualquer migração de componente. Os achados alteraram a sequência do plano de execução.

## 2.1 Estrutura do solarStore — Estado não normalizado

Achado #1 — Severidade P1 (risco latente) Todos os quatro slices usam arrays (T[]) com mutações via .map() e .filter(). Nenhum slice usa a estrutura normalizada Record<string, T> com ids: string[]. updateModuleQty() itera sobre todos os módulos para atualizar um único campo. BOSInventory é um objeto monolítico com 3 arrays internos — qualquer patch regenera o objeto inteiro.

Impacto concreto: ao reintegrar ModuleInventory e InverterInventory no LeftOutliner, qualquer chamada a updateModuleQty(id, qty) gerará uma nova referência do array modules[] inteiro. Todos os componentes assinando selectModules serão re-renderizados, mesmo que apenas 1 módulo tenha mudado. O problema é invisível com dados de teste pequenos e aparece em produção com projetos reais (20+ módulos, 3+ inversores).

## 2.2 CenterCanvas — Ausência de ResizeObserver

Achado #2 — Severidade P2 (risco futuro) WorkspaceLayout.tsx usa apenas CSS Grid estático — sem ResizeObserver. CenterCanvas.tsx é um div placeholder. O motor Leaflet/WebGL ainda não foi integrado. O risco de distorção de aspect ratio não existe agora, mas se materializa no momento da integração gráfica. React.memo() está aplicado no CenterCanvas — decisão correta para isolamento futuro.

## 2.3 Undo/Redo — Ausência total de infraestrutura

Achado #3 — Severidade P1 (decisão bloqueante para Fase 2) grep -r 'undo¦redo¦zundo¦CommandPattern' em src/ retornou zero resultados. solarStore.ts tem apenas middlewares devtools e persist — nenhum middleware de histórico. A decisão precisa ser tomada antes dos formulários de edição paramétrica (SystemLossesCard, StringConfigurator). Recomendação: zundo (Immer Patches) — menor fricção com Zustand + persist já instalados.

# 3. Decisões Técnicas Documentadas

## 3.1 Normalização do solarStore

Decisão: converter modules[], inverters[] e BOSInventory de arrays para estrutura normalizada por ID.

### Estrutura atual (a ser substituída)

// techSlice.ts — estrutura atual

modules: ModuleSpecs[]          // array — O(n) para qualquer lookup

inverters: InverterSpecs[]      // array — O(n) para qualquer lookup

// clientSlice.ts

simulatedItems: LoadItem[]      // array — mesmo problema

// electricalSlice.ts

bosInventory: BOSInventory | null  // objeto monolítico com 3 arrays

### Estrutura alvo (normalizada)

// techSlice.ts — estrutura normalizada

modules: {

ids: string[]

entities: Record<string, ModuleSpecs>

}

inverters: {

ids: string[]

entities: Record<string, InverterSpecs>

}

### Reescrita das actions

// ANTES — O(n) full-scan

updateModuleQty: (id, qty) => set(state => ({

modules: state.modules.map(m => m.id === id ? {...m, qty} : m)

}))

// DEPOIS — O(1) lookup

updateModuleQty: (id, qty) => set(state => ({

modules: {

...state.modules,

entities: {

...state.modules.entities,

[id]: { ...state.modules.entities[id], qty }

}

}

}))

### Critérios de aceite

- Todos os seletores existentes (selectModules, selectInverters) ajustados para a nova estrutura.

- updateModuleQty, updateInverterQty e equivalentes reescritos para lookup por ID.

- BOSInventory decomposto em bosItems: { dcCables, acCables, breakers } com estrutura normalizada própria.

- Nenhum componente existente quebrado — os seletores são a interface pública.

## 3.2 Undo/Redo — zundo com Immer Patches

Decisão: adotar zundo como middleware do solarStore para histórico via Immer Patches (delta, não snapshots).

| Critério | Command Pattern | zundo (Immer Patches) — ADOTADO |
| --- | --- | --- |
| Memória | Mínima — deltas vetoriais | Baixa — patches JSON |
| Código por feature | Alto — execute() + undo() por action | Baixo — interceptação automática |
| Compatibilidade Zustand | Baixa — refatora todas as actions | Alta — middleware plug-in |
| Agrupamento de ações | Nativo (batch commands) | Requer configuração manual |
| Debuggability | Superior | Moderada — patches legíveis |
| Decisão | — | ADOTADO para esta fase |

### Implementação

// solarStore.ts

import { temporal } from 'zundo'

export const useSolarStore = create(

devtools(

persist(

temporal(

(...args) => ({

...techSlice(...args),

...clientSlice(...args),

...electricalSlice(...args),

...engineeringSlice(...args),

}),

{

// Parcializar: excluir estado de UI do histórico

partialize: (state) => ({

modules: state.modules,

inverters: state.inverters,

bosInventory: state.bosInventory,

}),

// Agrupar: throttle de 500ms para sliders contínuos

handleSet: (handleSet) =>

throttle(handleSet, 500, { leading: false, trailing: true }),

}

),

{ name: 'kurupira-solar-store' }

)

)

)

### Política de commit para edição contínua

Sliders de edição paramétrica (perdas, ângulos, temperaturas) geram dezenas de estados intermediários. O arquivamento automático deve ser suspenso durante a interação e o commit disparado manualmente no onPointerUp.

// Exemplo — SystemLossesCard

<Slider

onValueChange={(v) => setSoilingLoss(v)}  // atualiza o store sem commit

onPointerUp={() => useTemporalStore.getState().pause(false)}  // comita

/>

### Critérios de aceite

- zundo instalado e configurado como middleware no solarStore.

- Apenas os slices paramétricos (modules, inverters, bosInventory) entram no histórico — estado de UI excluído.

- Undo/redo funcional via useTemporalStore.getState().undo() e .redo().

- Sliders de SystemLossesCard commitam apenas no onPointerUp — sem poluição do histórico com valores intermediários.

## 3.3 CenterCanvas — Infraestrutura de ResizeObserver

Decisão: criar CanvasContainer wrapper com ResizeObserver antes da integração do motor gráfico. Não bloqueia o P0, mas deve existir antes de qualquer motor Leaflet/WebGL ser plugado.

### Implementação

// CanvasContainer.tsx — wrapper a criar

const CanvasContainer = ({ children }) => {

const containerRef = useRef<HTMLDivElement>(null)

const [size, setSize] = useState({ w: 0, h: 0 })

useEffect(() => {

const ro = new ResizeObserver(([entry]) => {

const { width, height } = entry.contentRect

setSize({ w: width, h: height })  // apenas muta ref; resize no rAF

})

if (containerRef.current) ro.observe(containerRef.current)

return () => ro.disconnect()

}, [])

return (

<div ref={containerRef}

style={{ position: 'relative', width: '100%', height: '100%', overflow: 'hidden' }}>

{children}

</div>

)

}

// Se usar React Three Fiber, adicionar:

<Canvas resize={{ debounce: 0 }}>  // sincroniza com divisores do workspace

### Critérios de aceite

- CanvasContainer criado e aplicado em CenterCanvas.tsx.

- ResizeObserver observa o contêiner pai — nunca o elemento canvas diretamente.

- canvas tem display: block — sem margens fantasmas de inline-block.

- Nenhum window.addEventListener('resize') — o ResizeObserver é a única fonte de dimensões.

# 4. Plano de Execução

O plano é composto de uma fase de pré-condições técnicas seguida de quatro fases de migração de componentes. As pré-condições são portão obrigatório — nenhuma fase de migração deve iniciar antes delas serem concluídas e validadas.

Regra de sequenciamento Pré-condições → P0 → P1 → P2 → P3 Cada fase entrega valor independente — P1 não depende de P2 estar completo. As pré-condições NÃO entregam UI. Entregam a fundação segura para as migrações. Nunca copiar a aba inteira — extrair apenas a lógica necessária e adaptar ao painel destino.

## Fase Pré — Pré-condições Técnicas

Portão obrigatório. Deve ser concluída integralmente antes de qualquer migração de componente.

| Task | Descrição | Critério de aceite |
| --- | --- | --- |
| PRÉ-1 Normalizar solarStore | Converter modules[], inverters[], simulatedItems[] e bosInventory para Record<string, T> com ids: string[]. Reescrever todas as actions de atualização para lookup O(1) por ID. | Todos os seletores ajustados. Nenhum componente existente quebrado. updateModuleQty e equivalentes sem .map() full-scan. |
| PRÉ-2 Instalar zundo | Adicionar zundo como middleware no solarStore. Configurar partialização (excluir estado de UI) e throttle de 500ms para edição contínua. Expor useTemporalStore para undo/redo. | undo() e redo() funcionais. Sliders commitam apenas no onPointerUp. Estado de UI (painéis abertos, seleção) excluído do histórico. |
| PRÉ-3 CanvasContainer | Criar wrapper CanvasContainer.tsx com ResizeObserver no contêiner pai. Aplicar em CenterCanvas.tsx substituindo qualquer listener global de resize. | canvas com display: block. Sem window.resize. ResizeObserver observa o pai, não o canvas. |

## Fase P0 — Desbloquear Uso

Só inicia após PRÉ-1 e PRÉ-2 concluídos. Entrega: engenheiro consegue adicionar módulos, inversores e strings na interface.

| Task | Origem | Destino | Critério de aceite |
| --- | --- | --- | --- |
| P0-1 ModuleInventory → Outliner | components/ModuleInventory.tsx | LeftOutliner — nós da árvore BOS | Módulos aparecem como nós expansíveis. Botão '+' abre ModuleCatalogDialog como overlay. CRUD funcional. |
| P0-2 InverterInventory → Outliner | components/InverterInventory.tsx | LeftOutliner — nós raiz com strings como filhos | Inversores como nós raiz. Strings como filhos expansíveis. CRUD funcional. |
| P0-3 StringConfigurator → Outliner | components/StringConfigurator.tsx components/StringConfiguratorRow.tsx | LeftOutliner — nós intermediários | Lógica de tensão extraída para hook separado antes de mover. Strings exibem módulos como nós filhos. |
| P0-4 Formulários → Inspector | ModuleInventoryItem.tsx InverterInventoryItem.tsx StringConfiguratorRow.tsx InverterFilterPanel.tsx | RightInspector — modos module / inverter / string | Campos de edição inline no Inspector. InverterFilterPanel como collapsible interno. Dialogs de catálogo preservados como overlay. |

## Fase P1 — Funcionalidade Essencial

Só inicia após P0 concluído. zundo da fase PRÉ é obrigatório antes do SystemLossesCard (primeiro formulário de edição paramétrica contínua).

| Task | Origem | Destino | Critério de aceite |
| --- | --- | --- | --- |
| P1-1 SystemLossesCard → Inspector | components/SystemLossesCard.tsx | RightInspector — modo none (nada selecionado) | Perdas globais editáveis no Inspector. Container Card externo removido. Theme dark slate-900. Font 10-11px. Sliders commitam no onPointerUp. |
| P1-2 StatusBars → Ribbon | PVArrayStatusBar.tsx InverterStatusBar.tsx TechStatusBar.tsx | TopRibbon — widgets compactos | Widgets com max 180px largura cada. Métricas-chave visíveis. Detalhes em tooltip expandível. TechStatusBar fragmentado — apenas métricas globais migram. |

## Fase P2 — Visualização de Valor

Depende de dados do store. Com estado normalizado (PRÉ-1), os seletores derivados são mais eficientes.

| Task | Origem | Destino | Critério de aceite |
| --- | --- | --- | --- |
| P2-1 Gráficos → Inspector | GenerationConsumptionChart.tsx SimulationPreview.tsx FDIDashboard.tsx | RightInspector — modo none | Gráficos visíveis quando nenhum elemento selecionado. Dados consumidos diretamente do store normalizado via seletores derivados. |
| P2-2 VoltageRangeChart → Canvas | components/VoltageRangeChart.tsx | CenterCanvas — overlay/tooltip | Gráfico de tensão MPPT aparece ao hover sobre string no Canvas. Requer CanvasContainer (PRÉ-3) já aplicado. |

## Fase P3 — Polish

Fluxo de aprovação e indicadores visuais de qualidade. Não bloqueia o uso do sistema.

| Task | Origem | Destino | Critério de aceite |
| --- | --- | --- | --- |
| P3-1 Aprovação → Ribbon | Botão 'Aprovar Sistema' (removido do header) | TopRibbon — dropdown canto direito | Dropdown com opções de aprovação parcial e total. Estado de aprovação persistido no store. |
| P3-2 HealthCheck → Ribbon | components/SystemHealthCheck.tsx | TopRibbon — ícone semáforo + popover | Ícone de semáforo (verde/amarelo/vermelho) com popover de detalhes ao clicar. |
| P3-3 Guidelines → Ribbon | components/EngineeringGuidelinePanel.tsx | TopRibbon — tooltip do botão '?' | Tooltip contextual ativado por botão '?' no Ribbon. Conteúdo das diretrizes preservado. |

# 5. Regras de Refatoração por Componente

Estas regras aplicam-se a todos os componentes migrados, independentemente da fase.

| Regra | Descrição |
| --- | --- |
| Nunca copiar a aba inteira | Extrair apenas a lógica necessária. Remover containers externos (Card, TabPanel, etc.) e adaptar ao contexto do painel destino. |
| Dialogs mantêm-se como overlay | ModuleCatalogDialog e InverterCatalogDialog preservam o padrão de overlay. Apenas os campos de edição inline se movem para o Inspector. |
| Lógica de cálculo em hooks | StringConfiguratorRow: isolar lógica de cálculo de tensão MPPT em hook separado (useMPPTCalculation) antes de mover para a árvore do Outliner. |
| Tabelas viram nós de árvore | ModuleInventory e InverterInventory deixam de ser tabelas CRUD e passam a nós hierárquicos no LeftOutliner com o mesmo CRUD via ações de contexto. |
| Theme e tipografia do Inspector | Componentes para o RightInspector usam background slate-900 e font-size 10-11px. Remover qualquer padding externo — o Inspector já tem container próprio. |
| Status widgets compactos | StatusBars no TopRibbon extraem apenas métricas-chave (máx. 180px de largura cada). Detalhes completos ficam em tooltip expandível — não na barra. |
| InverterFilterPanel como collapsible | Os filtros avançados do catálogo de inversores entram no Inspector como seção colapsável dentro do modo 'inverter' — não como painel separado. |

# 6. Mapa Completo de Componentes Legados

Todos os 20 componentes existentes no disco em components/ e tabs/. Nenhum foi apagado — todos estão disponíveis para migração.

## 6.1 Aba Arranjo (PVArrayTab.tsx)

| Componente | Arquivo | Responsabilidade | Destino |
| --- | --- | --- | --- |
| PVArrayStatusBar | components/PVArrayStatusBar.tsx | Resumo: potência total, nº módulos, área | TopRibbon — P1 |
| ModuleInventory | components/ModuleInventory.tsx | Tabela CRUD de módulos FV | LeftOutliner — P0 |
| ModuleInventoryItem | components/ModuleInventoryItem.tsx | Linha individual do inventário | RightInspector modo module — P0 |
| ModuleCatalogDialog | components/ModuleCatalogDialog.tsx | Dialog de seleção do catálogo | Overlay preservado — P0 |
| GenerationConsumptionChart | components/GenerationConsumptionChart.tsx | Gráfico Geração vs Consumo (12 meses) | RightInspector modo none — P2 |
| SystemLossesCard | components/SystemLossesCard.tsx | Formulário de perdas do sistema | RightInspector modo none — P1 |

## 6.2 Aba Inversores (InverterSystemTab.tsx)

| Componente | Arquivo | Responsabilidade | Destino |
| --- | --- | --- | --- |
| InverterStatusBar | components/InverterStatusBar.tsx | Resumo: potência CC/CA, ratio, strings | TopRibbon — P1 |
| InverterInventory | components/InverterInventory.tsx | Tabela CRUD de inversores | LeftOutliner — P0 |
| InverterInventoryItem | components/InverterInventoryItem.tsx | Linha individual do inventário | RightInspector modo inverter — P0 |
| InverterCatalogDialog | components/InverterCatalogDialog.tsx | Dialog de seleção do catálogo | Overlay preservado — P0 |
| InverterFilterPanel | components/InverterFilterPanel.tsx | Filtros avançados do catálogo | RightInspector collapsible — P0 |
| VoltageRangeChart | components/VoltageRangeChart.tsx | Gráfico de faixa de tensão MPPT | CenterCanvas overlay — P2 |
| StringConfigurator | components/StringConfigurator.tsx | Configurador de strings por inversor | LeftOutliner — P0 |
| StringConfiguratorRow | components/StringConfiguratorRow.tsx | Linha individual do configurador | RightInspector modo string — P0 |

## 6.3 Aba Geração (GenerationAnalysisTab.tsx)

| Componente | Arquivo | Responsabilidade | Destino |
| --- | --- | --- | --- |
| SimulationPreview | components/SimulationPreview.tsx | Tabela de simulação mensal | RightInspector modo none — P2 |

## 6.4 Componentes adicionais (sem aba dedicada)

| Componente | Arquivo | Responsabilidade | Destino |
| --- | --- | --- | --- |
| TechStatusBar | components/TechStatusBar.tsx | Barra de status global (12KB) | TopRibbon fragmentado — P1 |
| SystemHealthCheck | components/SystemHealthCheck.tsx | Checklist de validação do sistema | TopRibbon semáforo — P3 |
| EngineeringGuidelinePanel | components/EngineeringGuidelinePanel.tsx | Diretrizes de engenharia | TopRibbon tooltip — P3 |
| FDIDashboard | components/FDIDashboard.tsx | Dashboard de FDI | RightInspector modo none — P2 |
| CustomerTab | tabs/CustomerTab.tsx | Formulário do cliente (desplugado) | Fora do escopo desta refatoração |

Documento gerado em 22/03/2026. Baseado em: mapping_reintegration.md, Relatorio_Completo_Mudancas.md, Arquitetura_SaaS_Engenharia_WebGL_Profunda.docx, relatorio_auditoria_tecnica.md.